1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 3일차 회의(요구사항 분석) | | |
| **회의 일시** | 2023.12.07 | **시간** | 14:00 - 15:00 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 김건우 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 기능 수정 | * 차량 검색 기능 수정   + 구매 / 대여 기능 삭제 * 차량 상세 페이지 기능 수정   + 구매 / 대여 기능 추가 |  |
| 2 | 테이블 설계 | * 국산 의료용 스쿠터 테이블 생성   + 국산 / 수입   + 구매 / 대여 (미확정) * 등록 업체 테이블 생성   + 크롤링(Python/Java) | 등록 업체 참고 사이트  <https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/retrieveAssistingDevicesRegStoreList.do> |
| 3. | 요구사항 정의서 작성 | 기능 요구사항 |  |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 데이터 정제 | * 등록 업체 데이터 정제   + JAVA, Selenium   + Python, Selenium | 김건우,  강다솜,  이승찬 | 2023.12.07 | O |
| 2. | 기능 요구사항 작성 | 요구사항 명, 요구사항 ID, 파일 도메인 설정 | 김건우,  강다솜,  이승찬 | 2023.12.07 | O |
| 3. | 메뉴구조도 작성 | 레이아웃을 통한 메뉴 구조도 작성 | 김건우 | 2023.12.08 | △ |