1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 5일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.11 | **시간** | 9:10 – 9;40 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 우선순위 설정 | 홈  자유게시판  제품 페이지  제품 상세페이지  계정  판매소  충전소 | 홈페이지 필수 요소  뉴스, Q&A 기능 제거 |
| 2 | 로고 | 디자인 및 색상 정하기 | #FFA74E  (Blazing Orange) |
| 3 | 레이아웃 | 리액트 이용하여 각자 맡은 기능 레이아웃 코드 작성하기 |  |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 레이아웃 | * 사이트 레이아웃   + just in mind 프로그램   + wix 사이트 (로고제작) | / | 2023.12.12 | / |
| * + 홈 | 김건우 |  |
| * + 제품 페이지 | 조정아 |  |
| * + 판매소 확인 / 충전소 확인 | 강다솜 |  |
| 2 | 분석 | DB 다듬기  ERD 작성 | 이승찬 | 2023.12.12 |  |
| 3 | 계정 기능 | 계정 관련 CRUD | 이승찬 | 2023.12.12 |  |
| 4 | 로고 | 로고 작성 | 강다솜 | 2023.12.11 |  |