1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 6일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.12 | **시간** | 9:10 – 9:20  16:30 – 16:45 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 레이아웃 | 어제에 이어서 리액트 이용하여 각자 맡은 기능 레이아웃 코드 작성하기 |  |
| 2 | 홈 추가사항 | 안전수칙 동영상 넣기  안전수칙 포스터 슬라이드로 넣기 | 동영상 출처 :  건강관리보험공단  포스터 출처 :  식품의약안전처 |
| 3 | 사진 자료 | 차량별 이미지 수집하고 불러오기 쉽게 DB와 파일 이름 통일하기 |  |
| 4 | 진행사항 | * 목요일에 교수님과 진행사항 회의   + 목요일 저녁에 약간의 시연 * 목요일에 코드 마무리   + 수요일 저녁에 각자의 코드를 홈에 합치는 작업을 들어갑시다 * 금요일부터 프론트 마무리, 서류작업 * 발표시간 팀당 30분-1시간   + ppt제작 주말 예상 |  |
| 5 | 레이아웃 수정 | 제품 페이지와 제품 상세페이지 합치기 |  |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 레이아웃 | * 사이트 레이아웃 | / | 2023.12.12 | / |
| * + 홈 | 김건우 | △ |
| * + 제품 페이지 | 조정아 | ○ |
| * + 판매소 확인   + 충전소 확인 | 강다솜 | ○ |
| * + 자유게시판   + 첨부파일   + 댓글, 대댓글 | 이승찬 | 2023.12.13 | △ |
| * + 로그인 | 김건우 | △ |
| * + 회원가입 | 강다솜 | ○ |
| 3 | CRUD | CRUD 기능 구현 | 이승찬 | 2023.12.13 | X |
| 4 | 팝업창 | 보조금 지원 자격 포스터 제작 및 팝업창 구현 | 강다솜 | 2023.12.12 | ○ |
| 5 | 자료 | 차량별 이미지 수집 및 정제 | 이승찬 | 2023.12.12 | ○ |