1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 7일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.13 | **시간** | 16:40 – 17:10 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 홈 레이아웃 | * 게시판 인기글   + 포스터, 동영상 대체 * 배너 이미지 오류   + 어떻게든 해결해보자 |  |
| 2 | CSS | * CSS 태크로 주지 말기   + 아이디 각각 주기 | 파일명 + 태그명 |
| 3 | 계정 | 로그인, 회원가입, 로그아웃 기능을 유지할 것 인가 | 19:00까지 하나라도 성공하면 유지하자 |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 레이아웃 | * 사이트 레이아웃 | / | 2023.12.13 | / |
| * + 로그인 | 김건우 | △ |
| * + 회원가입 | 강다솜 | ○ |
| * + 자유게시판     - 글 목록     - 글쓰기     - 글 보여주기   + 첨부파일   + 댓글, 대댓글 | 이승찬 | 2023.12.14 | △ |
| 3 | CRUD | CRUD 기능 구현 | 이승찬 | 2023.12.14 | X |
| 2 | 연결 | 각각의 완성된 코드 연결하기 | 조정아 | 2023.12.15 |  |