1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 8일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.14 | **시간** | 12:30 – 12:40 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 남은 작업 내용 | * 자유게시판 * 한줄평 * 충전소 지역검색 * 홈 디자인 | 자유게시판 첨부파일 기능 제외  한줄평은 차량 검색기능 완성 후 생각 |
| 2 | 에러 수정 | 충전소 지역 검색 기능 작동 불가 수정하기 | POST 주소 수정하니 되었어요 |
| 3 | 건의사항 | * 작업 완료 파일 GIT에 업로드 시 압축하기 * 본인 작업물 파일에 합친 후 프로그램목록에 업데이트 해 준 후 제개정이력 작성하기 | 업로드 후 말해주기 |
| 4 | 자유게시판 | * 일부 구현   + 게시글 수정, 삭제, 댓글 생성, 댓글 삭제 아직 미구현 | 디자인은 다 연결 후 합니다 |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 기능 구현 | * 사이트 기능구현 | / | 2023.12.14 | / |
| * + 자유게시판     - 글 목록     - 글쓰기     - 글 보여주기   + 댓글, 대댓글 | 이승찬 | △ |
| * + 로그인 기능     - 로그인 되어있는 상태인 경우 로그아웃 버튼 노출     - 로그인 안되어있는 상태인 경우 로그인, 회원가입 버튼 노출 | 김건우 | ○ |
| * + 메인페이지 차량 검색 필터 기능 | 조정아 | ○ |
| * + 제품 조회수 | 2023.12.15 |  |
| 2 | CRUD | CRUD 기능 구현 | 이승찬 | 2023.12.14 | △ |
| 3 | 서류 작성 | * 메뉴구조도 작성 * 프로그램 목록 작성 | 강다솜 | 2023.12.14 | △ |
| 4 | 프론트 | 연결된 곳 까지 CSS 수정 및 꾸미기 | 강다솜 | 2023.12.14 | ○ |
| 5 | DB | DB 일부 수정 | 이승찬 | 2023.12.14 |  |
| 6 | 연결 | * 각각의 완성된 코드 전체적으로 연결하기 | 조정아 | 2023.12.15 |  |
| * + 로그인, 로그아웃, 보조금 팝업 연결 | 김건우 | 2023.12.14 | ○ |