1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 9일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.15 | **시간** | 14:05 – 14:20 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 오류 수정 | DB수정 한 후 코드 통합 해야해요 | 한 컴퓨터에서 수정하고 통합 한 후 git에 올립시다. 그 전까지는 아무도 commit 하지 마세요. |
| 2 | 기능 추가 | 홈 인기 차량 슬라이드 기능 추가 | 15일 18시 까지만 시도해 보고 구현안되면 미련없이 제외하기 |
| 3 | 발표 PPT | 주제선정 배경, 아쉬운 점 무조건 넣기  간트차트 추가 | 산출물과 내용이 거의 일치하므로 너무 많이 신경 쓰지 않아도 되요 |
| 4 | 기능 수정 | 조회수를 추가하려 했는데 에러가 발생하므로 제외합시다 |  |
| 5 | 서류 작성 | * 요구사항 정의서(KPC-SCC-SRS01) * ERD(KPC-SCC-ERD)   + DB수정하므로 수정 필요 * 회의록(KPC-SCC-MOM01) * 메뉴구조도(KPC-SCC-IA01) * 프로그램목록(KPC-SCC-D01) * 요구사항 추적표(KPC-SCC-D02) * 화면정의서(KPC-SCC-WF01) * 단위시험 계획표(시나리오 계획서, ) | 작성된 서류 저녁에 다같이 한번 검토합시다  (자유게시판 목록을 다 비워둬서 확인하면서 추가로 작성해야 해요) |
| 6 | 발표 | * ppt에 들어가야 할 내용   + 요구사항 정의서   + 기능정의서   + ERD   + 프로그램 명세서   + 향후발전계획(아쉬운점) * 화면 정의서, 시나리오 정의서 시연 때 베포 * 버전 관리 * 발표할 때 킬러 파트   + 자바크롤링, 리액트 |  |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 기능 구현 | 메인 홈 인기 차량 이미지 슬라이드 기능 구현 | 김건우 | 2023.12.15 | X |
| 2 | 서류 작성 | * 요구사항 추적표 * 단위시험 계획서 | 강다솜 | 2023.12.15 | ○ |
| 프로그램 목록 자유게시판 추가 | 이승찬 | 2023.12.15 | ○ |
| 화면 정의서 | 조정아 | 2023.12.17 | ○ |
| 5 | DB | DB 일부 수정 | 이승찬 | 2023.12.15 | ○ |
| 6 | PPT | * 발표 자료   + 주제선정 배경 자료 | 조정아 | 2023.12.15 | △ |