1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 10일차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2023.12.18 | **시간** | 09:10 – 09:35 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 김건우, 강다솜, 조정아, 이승찬 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 서류 작성 | * 추가된 기능 추가해서 모든 서류 완료   + 요구사항 정의서(KPC-SCC-SRS01)   + ERD(KPC-SCC-ERD)     - DB수정하므로 수정 필요   + 회의록(KPC-SCC-MOM01)   + 메뉴구조도(KPC-SCC-IA01)   + 프로그램목록(KPC-SCC-D01)   + 요구사항 추적표(KPC-SCC-D02)   + 화면정의서(KPC-SCC-WF01)   + 단위시험 계획표(시나리오 계획서, ) * 추가된 기능   + 계정 세션에 권한 데이터 추가   + 회원정보 수정, 회원 탈퇴   + 로그인, 회원가입차에 취소기능 추가   + 로그아웃 알럿 두번 해결(링크 방식에서 온클릭 방식으로)   + 댓글, 대댓글 기능 추가   + 푸터 텍스트 수정, 깃허브 주소에 링크 적용 | 오전 중까지 서류 전체 완료를 목표로 합시다 |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 서류 작성 | PPT 작성  CSS 수정 | 강다솜 | 2023.12.18 |  |
| 단위시험 계획서  화면 정의서  전체적인 서류보고 서류 수정 | 김건우,  조정아,  이승찬 | 2023.12.18 |  |
| 2023.12.18 |  |